Утверждаю

Директор ТОО «Mexel Health»

________________ А.Байгенжина

«___» _____________ 2026 года

Акт ввода в эксплуатацию

№___ от «____» ___________ 2026 года

Описание проекта внедрения: Информационная система «Трейсер чистоты» для проведения внутренних медицинских аудитов

*все дополнительные разработки будут включены в план график внедрения на 2026 год.

Опытная эксплуатация: период с «10» февраля 2026 г. по «01» июля 2026 г.

Ответственные работники за проект разработки и внедрения:

Директор ТОО «Biocraft Digital»: Мухамедин Айдар_____________

Старший специалист: Мухамедали Бекзат_____________

Специалист: Уалиев Рустам___________

Комиссия по приемке:

Исполнительный директор по санитарно – эпидемиологической работе ТОО «Mexel Health»: Жумагулов А.Б. ______________

Заместитель директора по финансовой деятельности ТОО «Mexel Health» _____________

Отдел бухгалтерий ___________________

Цель акта:

Подтверждение что разработка введена в эксплуатацию.

Оценка качества работы системы в реальных условиях.

Обеспечение правовой основы для начала использования разработки.

| № | Наименование | Организация | Результат | Статус | Разработчик/ Кураторы проекта от ТОО «Biocraft Digital» | Пользователи | Результаты тестирования | Заключение по итогам эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационная система «Трейсер чистоты» для проведения внутренних медицинских аудитов | ТОО «Biocraft Digital» | Веб-система для цифрового проведения внутренних медицинских аудитов (трейсеров) В рамках проекта разработано полнофункциональное веб-приложение для планирования, проведения и анализа внутренних проверок в медицинской организации. Система переводит бумажные чек-листы в единый цифровой процесс: от выбора опросника и объекта проверки до расчёта результата и формирования отчётности. Ключевые функциональные возможности системы: Справочники организаций, подразделений и сотрудников: В системе ведутся структурированные справочники организаций, отделений, сотрудников, должностей и категорий персонала. Реализованы поиск, выбор и добавление сотрудников. Управление опросниками и критериями: Поддерживаются различные виды трейсеров, оценочные критерии, текстовые поля, варианты ответов «Соответствует», «Частично соответствует», «Не соответствует» и «Не требуется», а также бинарные шкалы «Да/Нет». Проведение трейсеров: Аудитор выбирает опросник, организацию, подразделение и проверяемых сотрудников, заполняет критерии, примечания и дополнительные поля. Предусмотрена фотофиксация результатов проверки. Автоматический расчёт результатов: Система автоматически рассчитывает процент соответствия по проверке и сотрудникам, исключает неприменимые критерии и определяет уровень соответствия. Журнал и история проверок: Все проведённые трейсеры сохраняются в электронном журнале с датой, аудитором, подразделением, опросником, результатом и детализацией ответов. Доступны просмотр, редактирование, удаление и печатная форма. Аналитика и отчётность: Реализованы сводные показатели, динамика по периодам, сравнение подразделений, рейтинг проблемных критериев и трейсеров, тепловая карта, анализ по сотрудникам и категориям персонала. Экспорт данных: Отчёты, журналы и результаты отдельных проверок экспортируются в Excel и PDF. Предусмотрена печатная форма трейсера. Ролевая модель и безопасность: Используется авторизация пользователей и разграничение сценариев работы для аудиторов, руководителей и администраторов. Доступ к данным осуществляется через защищённый серверный API. | 100% | Мухамедин Айдар Мухамедали Бекзат Уалиев Рустам | Сотрудники ТОО «Mexel Health» | Функциональное тестирование подтвердило: — корректную авторизацию пользователей и доступ к разделам системы; — корректную загрузку справочников организаций, подразделений и сотрудников; — стабильное открытие опросников и отображение критериев в заданном порядке; — корректное проведение трейсеров по подразделениям и сотрудникам; — сохранение ответов, примечаний, дополнительных полей и фотографий; — правильный автоматический расчёт процента и уровня соответствия; — исключение ответов «Не требуется» из расчёта результата; — корректное ведение журнала, просмотр деталей, редактирование и удаление записей; — формирование сводной аналитики по периодам, подразделениям, сотрудникам, категориям, опросникам и критериям; — корректное построение графиков, рейтингов проблемных вопросов и тепловой карты; — экспорт отчётов и журнала в Excel и PDF, формирование печатной формы трейсера. Тестирование модуля безопасности подтвердило: — защиту рабочих разделов от неавторизованного доступа; — корректную JWT-аутентификацию; — разграничение доступа к данным и административным функциям; — серверную валидацию данных при сохранении результатов проверки. | Заключение по итогам эксплуатации В ходе внедрения информационной системы «Трейсер чистоты» проведена опытная эксплуатация с участием сотрудников АО «ННМЦ». Система продемонстрировала работоспособность в реальных сценариях проведения внутренних медицинских аудитов. Электронные чек-листы обеспечивают единый порядок фиксации результатов, автоматический расчёт показателей и сохранение истории проверок. Ключевые результаты внедрения: — перевод проведения трейсеров и чек-листов в цифровой формат; — сокращение времени на заполнение, подсчёт результатов и подготовку отчётности; — формирование единого электронного журнала проведённых проверок; — повышение прозрачности результатов по подразделениям и сотрудникам; — оперативное выявление проблемных критериев с помощью аналитики, графиков и тепловой карты; — возможность выгрузки результатов в Excel и PDF и подготовки печатных форм. Таким образом, информационная система «Трейсер чистоты» соответствует заявленному назначению и может быть введена в эксплуатацию для проведения внутренних аудитов и мониторинга качества в медицинской организации. |

Согласовали:

Заместитель директора по финансовой деятельности ТОО «Mexel Health» _____________ Садвокасова А.Б.

Директор ТОО «Biocraft Digital» _____________ Мухамедин А.А.